OPLEGNOTITIE

Onderwerp: Raadhuispleingarage tweede fase

| Nummer | 2013.00338882013.0033888 |
| --- | --- |
| Versie | 1 |
| Thema | Verkeer en mobiliteit |
| Indiener | drs. M.J. Bezuijen |
| Steller | Wim Engel |
| Verzoek portefeuillehouder | De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter bespreking en besluitvorming te agenderen. |
| Beslispunten voor de raad | - in te stemmen met de voorgestelde twee laags ondergrondse parkeergarage met circa 360 parkeerplaatsen inclusief - het toepassen van een gronddekking van circa 1,50 m; - de voertuigontsluiting op de bestaande tunnel (in- en uitgang Polderpleingarage); - voetgangersopgangen op het Raadhuisplein; - voorbereidingen treffen voor een toekomstige doorkoppeling met de Aprisco garage; - om binnen twee jaar een definitief ontwerp voor te leggen met daarin tevens benoemd / definitief uitgewerkt: - de organisatie van de exploitatie en beheer; - een parkeertarifering Raadhuispleingarage; - inrichting van het Raadhuisplein. |
| Overwegingen portefeuillehouder m.b.t. proces | - Naar aanleiding van het Raadsbesluit van 12 februari 2009 op het Raadsvoorstel 2008/115483 is in 2009 en 2010 heeft marktconsultatie plaatsgevonden. - In april/mei 2013 heeft BBN in opdracht van de gemeente de stichtingskosten uit 2010 van de verschillende scenario’s geactualiseerd. - Risico’s van opbarsten van de bodem zijn nooit uit te sluiten. Om de risico’s te beperken en te beheersen moeten maatregelen worden getroffen, die een terdege voorbereiding vergen en een nauwgezette uitvoering vereisen. - Vertegenwoordiging van Winkelvereniging Hoofddorp Centrum heeft in 2011 laten weten dat een variant op een garage onder het Raadhuisplein, bijvoorbeeld een uitbreiding van de parkeer-garage aan de Burgemeester Van der Willigenlaan naast het Raadhuis, de voorkeur heeft. |
| Proces formele besluitvorming afronden vóór (wettelijk vereiste termijn) |  |

Historie: - Bij Raadsbesluit van 30 januari 2003 het raadsvoorstel 50, d.d. 21 januari 2003 “aanpassing oostelijke projectgrens Hoofddorp Centrum in verband met ontwikkeling Raadhuispleingarage”. - Raadsvoorstel 2003/436, d.d. 11 december 2003 “Dekkingstekort parkeerplaatsen in parkeergarage in relatie tot de gebouw exploitatie van de uitbreiding van de Meerse”. - Brief 05.0230879\sev (2005/30884), d.d. 19 oktober 2005 “Informatie Parkeren in Hoofddorp Centrum”. - Raadsessie van 29 januari 2008, onderwerp: ”Raadhuispleingarage; eerste fase (08/115483)”. - Bij College besluit van 16 december 2008 behandeling van Raadsbesluit 2008/115483. - Bij Raadsbesluit van 12 februari 2009 het raadsvoorstel 2008/115483, d.d. 16 december 2008 “Raadhuispleingarage; eerste fase”. - Informatieve bijeenkomst van stand van zaken uitvoering raadsvoorstel “Raadhuispleingarage; eerste fase”, d.d. 29 november 2009. - Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks over de Raadhuispleingarage (2013-0007831), d.d. 23 mei 2013.

Planning proces (In te vullen door de Griffie)

| Thema: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stap | Datum | Doel | Gewenste rol college |
| Sessie Stemming | 4-07-2013 5-09-2013 | Voorbereiden stemming | Verdedigen voorstel |