Bijlage 1 : Prioritaire Uitwerkingen Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 en deelstructuurvisie Hoofddorp 2030: lopende en nieuw te starten uitwerkingen

|  |  | opgave | Bestuurlijke vraag/ maatschappelijke vraag |
| --- | --- | --- | --- |
| Lopende projecten uitvoeringsprogramma Deltaplan Bereikbaarheid | - N206-A4 (Duinpolderweg) | - Integrale visie op verschillende functies van de weg - Oplossing knelpunten - Afstemming met ontwikkelingen - Planstudie doortrekking | - Deltaplan bereikbaarheid - Vraag vanuit provincie(s) |
|  | - Waddenweg/ HOV Zuidlijn door Floriande | - Keuze voor tracé nader te bepalen (inrichting, financieel, maatschappelijk): - Over bestaande Waddenweg/Deltaweg (samen met autoverkeer) - Langs bestaande Waddenweg/Deltaweg - Tracé onder de (voormalige) 150 KV leiding - Waar komen de haltes? - Inpassen HOV-lijn (Zuidlijn) - Langzaam verkeer relatie Floriande – HvdS - Park21 (zie ook onder 12.) - Parkeren (P+R in relatie tot bezoekersparkeren sportvoorzieningen en Park21) (zie ook onder 12.) | - Deltaplan bereikbaarheid - Uitvoeringsprogramma RVVP Stadsregio |
|  | - N201 West | - Vervolg N201+ (corridorstudie N201 West). Structurele oplossing capaciteitsknelpunten westelijk deel (1) Onderzoek provincie NH, waarin o.a. ook de doortrekking van de Waddenweg (de Ziekenhuisvariant) aan de orde komt.. - Ontsluiting Cruquis Plaza, SEIN, Cruquis hout - Uitwerking in korte, middellange, lange termijn gekoppeld aan ontwikkelingen. | - Deltaplan bereikbaarhei - Vraag vanuit provincie - Vraag ontsluiting SEIN in relatie tot corridorstudie westelijke N201 |
|  | - Zwanenburg/Halfweg | - Langzaam verkeersverbinding met nieuw station Halfweg | - Deltaplan bereikbaarheid |
| Projecten programma sociaal domein /voorzieningenbeleid | - Voorzieningen in beeld | - Onderzoek naar voorzieningen in wijken en kernen | Vraag vanuit programma sociaal domein |
|  | - Inwoners in beeld | - Onderzoek naar bewegingen van onze inwoners richting onderwijs, zorg en werk | Vraag vanuit het college en programma sociaal domein |
|  | - Voorzieningenkader 2014 – 2024 | - Handreiking voor de te maken afwegingen met betrekking tot het maatschappelijk vastgoed | Vraag vanuit de directie en MEO |
| Lopende projecten Voorzieningen overig | - Zwanenburg/ Halfweg | - Afronding Hart van Zwanenburg - Nadere uitwerking voorzieningenbeleid - Toekomstvaste scholenconfiguratie | - Vraag vanuit onderwijs - Vraag vanuit leefbaarheid |
| Lopende projecten | - Badhoevedorp/omlegging A9 | - Integrale gebiedsontwikkeling | - Lopend proces |
| Gebiedsontwikkeling Herstructurering en transformatie | - Park 21 | - Integrale parkontwikkeing - Vormgeven aan Zuidwestelijke entree van Hoofddorp (relatie Huis van de Sport, Pioniers en Park21) en afstemming met infrastructuur uitwerking (zie ook 0nder 2) - Onderzoek naar programma dat sport/park verder uitnut of versterkt | - Lopend proces |
|  | - Glastuinbouw Rijsenhout | - Heroriëntatie transformatieopgave verouderde glastuinbouwgebieden | - Vraag vanuit ontwikkelingskader |
| Lopende uitwerkingen overig | - Ontwikkeling nieuw agrarisch beleid | - Structuurverbetering - Kavelruil - Wateropgave (zie ook onder 20.) | - Lopend proces |
|  | - Groenstructuur | - Voortzetting groenprojecten in Haarlemmermeer en Park21 (zie ook onder 12.) - Recreatief groen: recreatie binnen de groenstructuur (zie ok onder 12.) - Verbindend groen: ecologische en recreatieve verbindingen (zie ook onder 17.) - Bufferzone / Groene Hart | - Provinciaal beleid natuur, recreatie en landschap |
|  | - Waterbeleid Onderzoek (stedelijk) water | - Op welke locaties zijn aanpassingen aan open waterstructuur mogelijk - Welke alternatieve wateropvangmogelijkheden zijn waar mogelijk binnen het bestaande gebied (ruimtelijk, financieel en maatschappelijk haalbaar en effectiviteit) - Onderzoek naar flexibel peil in Hoofddorp - Uitwerking verbeterd droogmakerijsysteem in raamwerk - Toedeling aan ontwikkelingsgebieden. | - In samenhang met lopend proces wateropgave Haarlemmermeer |
|  | - Ontwikkelings-strategie en duurzame financierings-strategie | - Uitvoeringsprogramma - Marktverkenning ontwikkelvraag. - Organische groeimogelijkheden - Ontwikkel clusters gekoppeld aan bijbehorende publieke investeringen/opgaven - Bovenplanse verevening |  |

Nieuw te starten uitwerkingen

| Gebiedsontwikkeling nieuw: knooppunten | - Station Hoofddorp - Beukenhorst - Stadspark | - Uitwerking knooppunt Station Hoofddorp - aanpassen stationsgebouw, - relatie autoverkeer bussen, fietsers en voetgangers - grootte en locatie programma bepalen (winkels, kantoren, horeca en andere functies nabij en in het stationsgebouw) - oversteek VHG-laan voor voetgangers - Transformatie Beukenhorst-West - Relatie met Beukenhorst-Oost en -Zuid - Mentale en fysieke verbinding tussen station en centrum - Stadspark (inrichting, programma en randen) - Locatie Raadhuis - Locatie tennishal en –park - Onderzoek naar evenementenlocatie | - Bestuurlijke vraag: gebiedsvisie - Vanuit College programma: station-centrum |
| --- | --- | --- | --- |
| Bereikbaarheid nieuw | - N201 Oost | - N201 Oost (te starten integrale studie, naar verkeersaspecten (Weg, OV, fiets) en ruimtelijke kwaliteit.) | - Vraag vanuit Stadsregio in het kader van subsidieverlening OV |
| Sociaal nieuw | - Checklist sociale duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit | - Criteria in een checklist, waarmee plannen getoetst kunnen worden op sociale duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit aan de hand van concrete aandachtspunten. | - Raad gaat ervanuit dat ruimtelijke ontwikkelingen getoetst worden aan sociale duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit |